KANGXIAOBAN AI · COMPETITION SHOWCASE

# 康小伴AI智慧养老
比赛展示方案

AI 入院评估 · 照护计划选择 · 毫米波生命体征监护 · 视觉行为识别

| 项目 | KangxiaobanAI （康小伴 AI ） · HarmonyOS NEXT 智慧养老工作台 |
| --- | --- |
| 版本 | V1.0 （比赛展示方案） |
| 日期 | 2026 年 8 月 26 日 |
| 密级 | 内部资料 |

目 录

- 执行摘要

- 项目现状准信（2026-08-26 扫描）

- 总体架构与展示叙事主线

- 场景一：AI 入院评估对话与照护计划选择

- 场景二：毫米波雷达持续监护（防跌倒/呼吸/心率）

- 场景三：摄像头 + VL 模型行为识别

- 端到端工作流设计

- 安全与隐私合规方案

- 数据集方案

- 比赛演示路线图与风险预案

## 一、执行摘要

本方案回答一个问题：拿什么上场比赛，怎么演，怎么落地。

比赛展示一条完整叙事线：AI 入院评估 → 照护计划选择 → 毫米波持续监护（跌倒/呼吸/心率）→ 摄像头+VL 模型行为识别 → 告警处置闭环。四个环节串成"从入院到日常守护"的完整故事。

| 4 演示场景全链路 | 2×3 毫米波雷达·监测项 | 6 阶段工作流闭环 | <3s 告警延迟目标 |
| --- | --- | --- | --- |

三个关键准信：

- UI 底座已就绪。鸿蒙端 App（手机+平板/2in1 宽屏三形态）已具备登录、工作台、老人档案、健康列表、设备列表、消息、AI 对话页、医生入院评估工作台（含评估→建议→计划选择→知情确认的完整 UI 骨架）。当前为高保真本地原型，数据全部为 mock。

- 毫米波是现成的真家伙。工作区已沉淀海凌科 60GHz 雷达（R60ABD1 睡眠呼吸心率 + R60AFD1 跌倒检测）完整 MQTT 协议、Python 接入 Demo、养老院多房间部署方案。比赛现场可跑真数据。

- 摄像头+VL 行为识别是增量模块。采用边缘部署开源视觉语言模型（Qwen2.5-VL 类）做行为识别，与毫米波交叉验证降低误报。按本方案路线图赛前完成演示级部署。

文档覆盖：现状准信（第二章）、三大场景设计（第四至六章）、端到端工作流（第七章）、安全与隐私合规（第八章）、数据集建设（第九章）、演示路线图与风险预案（第十章）。

## 二、项目现状准信（2026-08-26 扫描）

本章先给地基：基于对工作区源码的实际扫描，给出可验证的现状盘点、可复用资产清单与赛前必须补齐的缺口。所有结论可追溯到具体文件。

按工作区工程纪律，完成度分五级：Implemented（代码路径存在可追溯）/ Build-verified（本地构建通过）/ Device-verified（真机验证）/ Service-verified（对真实服务验证）/ Planned（仅规划）。比赛答辩沿用此口径，不把原型说成生产系统。

### 2.1 KangxiaobanAI 主产品现状

| 模块 | 现状 | 完成度 |
| --- | --- | --- |
| 应用壳 | HarmonyOS NEXT ， bundleName com.gxoc.kxbai ， phone/tablet/2in1 三形态， API 24 | Implemented |
| 登录 | 非空账号密码 + 定时器模拟通过，无真实鉴权 | Implemented （原型） |
| 手机端 Tab 工作台 | 首页 / 老人 / 消息 / 我的 + 沉浸响应式布局 | Implemented （原型） |
| AI 对话页 | 1676 行，本地确定性回复 + Preference 历史存储，预设提示词含 " 当班护理工作计划 " | Implemented （ mock 回复） |
| 医生宽屏工作台 | 入院评估组件 1797 行：多维初筛（ 0-4 分级）、护理计划结构、建议推荐、计划选择、知情确认 | Implemented （原型， UI 骨架完整） |
| 老人 / 健康 / 设备 / 消息 | 本地 mock 数据驱动卡片与列表 | Implemented （原型） |
| 网络层 / 后端 / 数据库 | 无。未声明 INTERNET 权限，无 Repository 、无 RDB 、无会话鉴权 | Planned |

### 2.2 可复用资产盘点

| 资产 | 位置 | 比赛中的用途 |
| --- | --- | --- |
| 毫米波雷达协议与部署资料 | MTQQ/ | 场景二真数据接入： MQTT 协议、房间路由 Demo 、部署方案、台账模板 |
| hermes AI 客户端移植 | hermes/ | 场景一接真模型的工程范式： Repository 边界、 HTTP 聊天桥接、 token 安全模式 |
| HarmonyOS 官方样例语料 | 工作区多个样例项目 | UI/UX 与 Kit 能力参考（只读，不拷贝） |

### 2.3 缺口清单（比赛前必须补）

- App 无网络权限与网络层 → 需声明 INTERNET + 建 Repository。

- AI 对话是本地固定文本 → 需接局域网部署的真实大模型服务。

- 设备/健康卡片是 mock → 需后端把雷达 MQTT 数据转发为 WebSocket 实时推送。

- 摄像头+VL 行为识别模块不存在 → 需新建边缘推理服务 + App 展示链路。

## 三、总体架构与展示叙事主线

本章定义系统分层与评委视角的六分钟叙事时序，是全部演示环节的总纲。

### 3.1 一句话架构

鸿蒙端（三形态 App）+ 边缘感知层（毫米波雷达×2 + 摄像头）+ 局域网服务层（EMQX 消息总线 + 后端网关 + AI 推理服务），全部跑在比赛局域网内，不依赖公网，演示稳定可控。

### 3.2 系统分层

| 层 | 组件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 端侧 | KangxiaobanAI （ phone/tablet/2in1 ） | 入院评估对话、计划选择、实时监护看板、告警处置 |
| 感知层 | R60ABD1 睡眠雷达（卧室）、 R60AFD1 跌倒雷达（卫生间）、网络摄像头 | 呼吸 / 心率 / 睡眠、跌倒检测、视觉行为识别 |
| 服务层 | EMQX Broker （ MQTT ）、后端网关（ Python/FastAPI ）、 VL 推理服务（ GPU 主机） | 设备数据汇聚、房间路由、告警判定、 AI 对话代理 |
| 数据层 | 房间 - 设备绑定表、评估会话存储、事件库 | 台账、评估记录、告警留痕 |

### 3.3 比赛叙事主线（评委看到的六分钟故事）

- 老人入住 → 护理员在鸿蒙平板打开医生工作台，AI 以对话方式完成入院评估（约 90 秒）。

- AI 生成护理等级建议与 A/B/C 三套照护计划 → 医生选择并确认（约 60 秒）。

- 镜头切到卧室：毫米波雷达实时推送呼吸/心率/睡眠状态到 App 看板，数值滚动（约 60 秒）。

- 演示跌倒：志愿者在雷达下缓慢倒地 → fallStatus=1 → App 弹出红色告警 + 摄像头 VL 复核确认"跌倒姿态" → 双传感器交叉验证置信告警 → 护理员标记处置（约 90 秒）。

- 收尾：事件回流档案，计划自动生成复查建议，闭环（约 60 秒）。

## 四、场景一：AI 入院评估对话与照护计划选择

本场景展示 AI 评估从对话采集到计划确认的完整人机协同过程，核心原则是"AI 只建议、医生拍板"。

### 4.1 业务流程

入院评估采用对话式结构化采集：AI 扮演评估助手，按量表逐项提问，护理员代老人作答（老人参与度视认知状态调整）。评估维度对齐现行养老机构通行做法：

| 评估维度 | 参考量表 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 日常生活活动能力 | Barthel 指数（进食、洗澡、修饰、穿衣、控便、如厕、转移、行走、上下楼梯） | 0-100 分，四级分级 |
| 跌倒风险 | Morse 跌倒评估 | 低 / 中 / 高危 |
| 认知状态 | 简易智能状态检查（ MMSE ，或简化版） | 认知分级 |
| 营养与吞咽 | 简化营养初筛（对应现有 " 入住健康初筛 " 维度） | 初筛标记 |

关键设计：AI 不直接下诊断结论，只输出结构化评估结果 + 分级建议 + 计划选项，最终由医生确认。这既是安全底线，也是答辩时"人机协同"的加分点。现有 WideDoctorAdmission 的评估维度（0-4 五级分级）已与此对齐，改造量集中在数据源从本地状态换成模型输出。

### 4.2 技术实现

- 模型接入：局域网部署开源对话模型（Qwen 系列 32B/72B 或比赛算力允许的规模），OpenAI 兼容 HTTP 接口。App 端走 hermes 已验证的工程范式：page → viewmodel → use case → repository → HTTP data source，AI 回复为非流式或 SSE 流式。

- 提示词工程：系统提示词绑定量表模板，要求模型输出结构化 JSON（各维度得分、分级、依据、追问项），App 解析渲染成评估表单卡片。对话轮次控制在 8-12 轮内完成采集。

- 计划生成：模型依据评估结果生成 A/B/C 三套计划（基础照护型 / 防跌加强型 / 康复促进型），每套含巡视频率、监测设备配置建议、活动安排。对应现有 AdmissionCarePlan/CarePlanSuggestion 数据结构，UI 已有推荐与知情确认字段。

- 降级策略：模型服务不可用时，回落到内置规则引擎（阈值查表）生成计划，保证演示不中断。

### 4.3 演示要点

平板宽屏演示医生工作台对话+评估表单联动（左对话右表单）。

手机端演示护理员视角查看已确认计划。

讲稿强调：量表对齐国标、AI 只建议医生拍板、全程留痕。

## 五、场景二：毫米波雷达持续监护（防跌倒/呼吸/心率）

本场景展示毫米波雷达非接触监护的真数据链路与告警闭环，是全场唯一全程真数据的环节。

### 5.1 设备与点位

| 点位 | 设备 | 核心数据 |
| --- | --- | --- |
| 卧室（床头对侧墙上） | R60ABD1 睡眠呼吸心率雷达 | 呼吸值（ 0-40 次 /min ，正常 10-25 ）、心率（ 60-120 次 /min ）、睡眠状态（深睡 / 浅睡 / 清醒 / 离床）、睡眠评分、呼吸暂停次数、体动 |
| 卫生间（顶装） | R60AFD1 跌倒检测雷达 | 跌倒状态 fallStatus 、跌倒位置 fallPosition 、静止驻留 residentStatus 、灵敏度 0-3 |

毫米波相对摄像头的核心优势（答辩必讲）：非接触、无隐私暴露、不受光照影响、卫生间可用——恰好补足摄像头不能装的场所。

### 5.2 数据链路

雷达（每房间） → EMQX Broker （ 1883 ） → 后端网关（订阅 + 房间路由） → WebSocket → 鸿蒙 App 实时看板

- 协议要点（来自 MTQQ/ 厂商文档，已本地验证）：睡眠雷达 topic /Radar60SP/{设备ID}/sys/property/post，跌倒雷达 /Radar60FL/{设备ID}/sys/property/post；数值字段为字符串需转换；波形类字段为数组。

- 房间路由：复用 mqtt_bridge_demo.py 的路由逻辑（topic 取设备 ID → 查绑定表 → 定房间/老人）。生产化时把 room_device_map.json 换成数据库表，比赛演示用 JSON 即可。

- 设备初始化：按 init_commands.txt 下发 sceneMode（卧室=2、卫生间=3）与 installHeight，保证算法匹配场景，压低误报——这是厂商文档明确强调的步骤。

- App 端接入：声明 INTERNET 权限，@ohos.net.webSocket 订阅网关。现有 DeviceListCard/HealthListCard 的 mock 字段名与雷达协议同名（humanDistance/motionStatus 等），替换成本低。

### 5.3 告警规则（演示版）

| 触发条件 | 级别 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| fallStatus=1 | 紧急 | App 红色弹窗 + 蜂鸣 + 推送摄像头 VL 复核 |
| 呼吸 <10 或 >25 次 /min | 高 | App 橙色告警，值班护理员确认 |
| 心率 <50 或 >120 次 /min | 高 | 同上 |
| 夜间离床 >15 分钟未归 | 中 | 提醒巡逻查看 |
| 卫生间静止驻留超阈值 | 中 | 提醒查看 |

所有告警进入事件库，处置结果（到场/误报/处理）回填，形成留痕闭环。

## 六、场景三：摄像头 + VL 模型行为识别

本场景展示视觉行为识别与多模态交叉验证设计，差异化亮点是"视频不出边缘主机"的隐私架构。

### 6.1 方案定位

摄像头装在公共活动区与卧室门口（卫生间只用毫米波，伦理红线）。视频流不出边缘主机：抽帧推理、只输出结构化行为事件，原始画面仅本地循环存储，这是隐私架构的核心卖点。

### 6.2 模型选型

| 候选 | 规格 | 优劣 |
| --- | --- | --- |
| Qwen2.5-VL-7B （首选） | 单卡消费级 GPU 可跑量化版 | 中文强、图像 + 视频理解、 Apache 2.0 可商用 |
| MiniCPM-V 2.6 （备选） | 8B ，端侧友好 | 更轻，复杂行为判别弱一档 |
| InternVL2.5-8B （备选） | 8B | 综合均衡 |

推理服务封装为：输入=抽帧序列（1-2 fps）+ 受控行为类别表；输出=JSON（行为类别、置信度、时间戳、房间）。用受控类别表（closed-set）+ JSON Schema 约束输出，压制模型幻觉。

### 6.3 行为类别体系（v1 演示版）

| 类别组 | 行为 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| 正常 | 行走、坐立、卧床、进食、如厕（判为卫生间停留） | 看板静默记录 |
| 关注 | 久坐不动 >30min 、夜间离床未归、徘徊（认知障碍特征） | 中级提醒 |
| 告警 | 跌倒疑似、剧烈挣扎 | 触发交叉验证 |

### 6.4 与毫米波交叉验证（多模态融合，答辩亮点）

单传感器误报是行业公认痛点（跌倒检测误报会让护理员麻木）。融合规则：

- 毫米波 fallStatus=1 → 边缘服务推送对应房间摄像头最近 5 秒关键帧给 VL 复核 → VL 判定"跌倒姿态" → 高置信告警（双确认）。

- VL 疑似跌倒 + 毫米波无检测 → 低置信提醒（人工复核队列）。

- 两者皆无 → 静默。持续记录"行为-生命体征"关联基线，用于计划修订（如夜间频繁离床 → 调整计划）。

### 6.5 演示降级预案

时间不允许部署 GPU 时：预录行为识别视频 + 现场跑离线推理回放；架构图讲清部署路径。毫米波场景不受此影响，始终真数据。

## 七、端到端工作流设计

本章把三个场景串成可运转的端到端流程，并给出演示版的接口契约。

### 7.1 六阶段闭环

- 入院受理：建档、设备绑定（房间台账登记设备 ID）。

- AI 评估：对话式量表采集 → 结构化评估结果。

- 计划生成与选择：A/B/C 计划 → 医生确认 → 下发监测配置（雷达灵敏度、告警阈值随计划档位联动）。

- 持续监护：毫米波生命体征 + VL 行为事件实时汇聚，看板呈现。

- 事件处置：分级告警 → VL 交叉复核 → 护理员处置 → 结果回填。

- 数据回流：周报自动生成（睡眠评分趋势、跌倒风险动态、计划执行率）→ 触发计划复查建议 → 回到阶段 3，形成闭环。

### 7.2 关键接口约定（演示版）

| 接口 | 方向 | 协议 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备属性上报 | 雷达 →Broker | MQTT | JSON ， topic 按设备 ID 路由 |
| 实时数据推送 | 网关 →App | WebSocket | 心跳 / 数值 / 事件帧，按房间 + 老人聚合 |
| 对话请求 | App→ 推理服务 | HTTP(S) | 评估上下文 + 量表模板 |
| 行为事件 | VL 服务 → 网关 | HTTP | JSON （类别 / 置信度 / 时间戳 / 房间） |
| 告警确认 | App→ 网关 | WebSocket | 处置结果回填 |

### 7.3 演示时序（四设备同屏）

平板（医生评估）→ 手机（护理员告警处置）→ 大屏（看板：雷达数值滚动 + 摄像头行为事件流）→ 讲解端（架构图随场景高亮）。

## 八、安全与隐私合规方案

本章给出数据分级、合规基线与技术措施三层安全设计，涉老是涉敏场景，这一章是评委必问项。

### 8.1 数据分级

| 级别 | 数据 | 处置原则 |
| --- | --- | --- |
| L4 高敏 | 摄像头画面 | 边缘处理不出内网、循环覆写 ≤7 天、 App 默认骨架化 / 区域框展示、物理遮挡开关 |
| L3 敏感 | 生命体征、健康评估、位置 | 加密存储、授权可见、家属按知情范围查看 |
| L2 业务 | 任务、排班、告警记录 | 角色权限控制 |
| L1 公开 | 界面文案、科普内容 | 常规管理 |

### 8.2 合规基线

合规红线：对标《个人信息保护法》《数据安全法》及 GB/T 35273-2020《个人信息安全规范》：健康与行踪数据属敏感个人信息，处理需单独同意；入院协议中列明监测项、数据用途、家属可见范围、退出机制（一键降级为仅毫米波模式）。

### 8.3 技术措施

- 传输：MQTT 启用账号鉴权，演示局域网内明文可接受但需 UI 标注（沿用 hermes 的"明文仅限可信局域网"警告模式）；生产化上 TLS。

- 存储：评估记录与告警留痕本地加密；token 仅进程内存不落盘（hermes 已验证模式）。

- 权限最小化：App 仅声明 INTERNET；摄像头不进端侧权限链路。

- 审计：告警确认、计划修改、数据导出全留痕。

- 比赛演示伦理：所有"老人"由志愿者扮演，跌倒用安全垫+慢动作，现场向评委说明知情同意流程，演示数据赛后清除。

## 九、数据集方案

本章给出公开数据集、自建数据集与评估基准三层数据方案，回答"模型怎么练、效果怎么量"。

### 9.1 公开数据集（预训练与评估基准）

| 数据集 | 用途 |
| --- | --- |
| NTU RGB+D 120 （动作识别基准） | 行为识别预训练与动作词汇对齐 |
| UR Fall Detection / Le2i Fall | 跌倒检测基线复现与阈值标定 |
| Toyota Smarthome （老年人日常活动） | 老年人行为分布参考、越域评估协议 |
| MultiMoDA （深度 + 毫米波 + 红外多模态跌倒） | 多模态融合方法验证 |

以各数据集官方许可为准，仅用于研究评估，商用前复核授权。

### 9.2 自建数据集（赛后规模化，比赛讲规划）

- 类别体系：按第六章 v1 行为表，扩展至 20 类（含细分姿态与过渡动作）。

- 采集协议：多房型（单人间/双人间）、多光照（昼夜）、多视角；志愿者+受训演员在安全垫上模拟跌倒；每段 30-120 秒，同步记录毫米波 JSON 流（fallStatus 天然弱标注）。

- 标注规范：时间段级标注 + 抽帧复核；双人独立标注，Cohen's Kappa ≥0.8 仲裁；边界帧逐帧裁定。

- 规模路线：演示级 2000 段 → 半年 10000 段；毫米波数据随部署持续积累，与视觉样本按设备 ID+时间戳对齐。

- 数据治理：采集全程书面知情同意；人脸区域默认模糊化；数据分级入库，与第八章对齐。

### 9.3 评估基准

| 指标 | 目标（演示 → 产品） |
| --- | --- |
| 跌倒召回率（灵敏度） | ≥95% （双模融合） |
| 误报率 | <2 次/房间/天 （融合后较单模降一个数量级） |
| 端到端告警延迟 | <3 秒 （事件 →App 弹窗） |
| 呼吸 / 心率误差 | 与厂商规格一致（ ±1 次 /min 量级，引用厂商标称） |

## 十、比赛演示路线图与风险预案

本章把方案落到赛前执行：任务清单按优先级排序，每项标注可复用资产；风险全部给出预案。

### 10.1 赛前开发清单（按优先级排序）

| 序 | 任务 | 复用资产 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | App 声明 INTERNET + 建立 Repository/HTTP 层 | hermes 工程范式 | P0 |
| 2 | AiChatPage 接局域网模型服务（评估对话提示词 + 结构化输出） | hermes 聊天桥接 | P0 |
| 3 | 后端网关： MQTT 订阅 → 房间路由 → WebSocket 推送 | mqtt_bridge_demo.py | P0 |
| 4 | 设备 / 健康看板接真实数据流 | 现有卡片组件（字段同名） | P0 |
| 5 | 评估对话与 WideDoctorAdmission 联动（ AI 输出 → 表单 → 计划选择） | 现有评估 UI | P1 |
| 6 | 告警弹窗 + 处置回填闭环 | 现有消息 / 事件组件 | P1 |
| 7 | VL 推理服务 + 交叉验证逻辑 | 公开模型 | P2 （可降级） |
| 8 | 真机签名与设备准备 | — | P0 （流程性） |

### 10.2 风险与预案

| 风险 | 概率 | 预案 |
| --- | --- | --- |
| 现场网络不可控 | 中 | 全套局域网：路由器 +Broker+ 模型服务自带，不依赖会场网络 |
| 模型服务故障 | 中 | 规则引擎降级（评估走查表，计划照常生成） |
| 雷达数据不出现场 | 低 | 已有内网验证记录；备录屏兜底 |
| VL 部署不及 | 中 | 预录视频 + 离线回放，架构讲解 |
| 演示设备问题 | 低 | 双手机 + 双平板热备 |

### 10.3 答辩口径（诚实分级）

现场真实演示：App 三形态 UI、AI 评估对话（真模型）、毫米波真数据看板、跌倒告警闭环。

讲解+录屏：VL 行为识别部署路径与融合逻辑。

规划呈现：数据集建设、生产化路线（TLS、数据库、机构对接）。

结语：这套方案的可信度来自"每个环节都有已验证的资产托底"——UI 骨架在产品代码里，毫米波协议在内网跑通，AI 对话工程范式在 hermes 里验证过。比赛展示的不是概念片，是"把已有真部件接成一条完整链路"的工程能力。